Qiscus Custom Agent Allocation

Project Plan & Technical Scope

# 1. Objective

Membuat service custom agent allocation untuk Qiscus Omnichannel Chat sesuai ketentuan test (dokumen "Qiscus Custom Agent Allocation Test"), dengan scope dibatasi persis pada 4 requirement inti berikut — tanpa fitur tambahan di luar itu, karena ini adalah project test, bukan production.

- Setiap agent punya kuota maksimum customer yang dapat ditangani bersamaan (default dapat dikonfigurasi, contoh: 1 agent menangani 2 customer).

- Aturan antrian menggunakan FIFO — customer yang datang lebih dulu, dilayani lebih dulu begitu ada slot kosong.

- Hanya melakukan assignment ke agent berstatus online.

- Service di-deploy ke public URL dan didaftarkan sebagai Custom Agent Allocation Webhook di dashboard Qiscus Omnichannel.

# 2. Tech Stack

| Layer | Pilihan | Alasan singkat |
| --- | --- | --- |
| Runtime & Bahasa | Node.js + TypeScript | Sesuai proficiency harian, iterasi cepat untuk deadline test; TypeScript membantu menangkap kesalahan tipe/field API Qiscus yang sebagian belum terverifikasi penuh dari dokumentasi. |
| Web Framework | Express | Sederhana untuk 2 endpoint webhook + beberapa outbound API call; dokumentasi & familiaritas lebih tinggi dibanding alternatif seperti Fastify. |
| Database | PostgreSQL | Menyimpan data agent lokal (kuota) dan antrian assignment (untuk FIFO ordering); transaction/row-lock untuk mencegah race condition saat dua webhook masuk bersamaan. |
| ORM | Prisma | Schema declaratif cocok untuk ERD yang kecil; tetap mendukung raw query untuk row-level locking di titik kritis (assignment). |
| Deployment | Railway | Hosting Node service + Postgres addon dalam satu project, dapat public HTTPS URL cepat tanpa setup manual tambahan. |
| Scheduler | setInterval di proses yang sama (bukan worker terpisah) | Untuk reconciliation antrian (lihat bagian 4) — skala test ini tidak memerlukan queue system terpisah (Redis/BullMQ). |

# 3. Alur Sistem

## 3.1 Custom Agent Allocation Webhook (inbound)

Trigger: customer baru mengirim pesan dan belum ter-assign ke agent manapun.

- Simpan entri baru di tabel assignments dengan status waiting.

- Ambil status agent online + beban kerja saat ini dari API Available Agents (v2).

- Filter agent online dengan current_customer_count di bawah kuota konfigurasi.

- Jika ada slot kosong: pilih agent (mis. beban paling ringan), panggil Assign Agent API, update status entri jadi assigned.

- Jika tidak ada slot kosong: entri tetap berstatus waiting, urutan ditentukan oleh created_at (FIFO).

## 3.2 Mark As Resolved Webhook (inbound)

Trigger: chat diresolve oleh admin/agent/supervisor. Wajib diimplementasikan — tanpa ini kuota agent tidak pernah berkurang dan antrian macet permanen.

- Set status entri assignments terkait menjadi resolved.

- Cek antrian waiting (urut created_at ASC), coba assign ke agent yang sekarang punya slot kosong.

## 3.3 Reconciliation (interval ringan, bukan queue system terpisah)

Menutup celah: tidak ada webhook yang memberi tahu "agent baru tersedia" (mis. agent login/toggle available setelah sebelumnya offline/penuh). Tanpa ini, customer yang sudah di antrian bisa stuck permanen.

- Jalan tiap 15–30 detik di proses yang sama dengan web server.

- Skip pemanggilan API sama sekali jika tidak ada entri waiting di database (menghindari pemborosan API call saat antrian kosong).

- Jika ada entri waiting, proses dengan logic yang sama seperti 3.2.

# 4. Entity Relationship Diagram (ERD)

Desain sengaja minim tabel — current_customer_count diambil live dari API Available Agents (v2), bukan disimpan lokal, untuk menghindari data agent desync dari sumber kebenaran di sisi Qiscus.

## 4.1 Tabel: agents

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | INT (PK) | Primary key lokal |
| qiscus_agent_id | STRING | ID agent di sistem Qiscus (dari Available Agents API) |
| name | STRING | Nama agent |
| email | STRING | Email agent |
| max_concurrent | INT | Kuota maksimum customer bersamaan, default configurable |
| created_at / updated_at | TIMESTAMP | Audit |

## 4.2 Tabel: assignments

| Field | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | INT (PK) | Primary key lokal |
| room_id | STRING | Room ID dari Qiscus |
| customer_identifier | STRING | Email/user_id customer |
| agent_id | INT (FK -> agents.id) | Nullable selama masih waiting |
| status | ENUM | waiting ¦ assigned ¦ resolved |
| created_at | TIMESTAMP | Menentukan urutan FIFO |
| assigned_at / resolved_at | TIMESTAMP | Nullable, diisi saat event terjadi |

## 4.3 Relasi

- agents (1) — (N) assignments — satu agent dapat menangani banyak assignment sepanjang waktu, dibatasi kuota max_concurrent yang dicek terhadap current_customer_count live dari Qiscus, bukan dihitung dari tabel ini.

- Antrian FIFO = SELECT * FROM assignments WHERE status='waiting' ORDER BY created_at ASC — tidak memerlukan tabel queue terpisah.

- Index disarankan: assignments(status, created_at) dan assignments(room_id).

# 5. Integrasi API Qiscus yang Digunakan

| Endpoint | Arah | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Custom Agent Allocation Webhook | Inbound (Qiscus -> service) | Trigger saat customer baru belum ter-assign |
| Mark As Resolved Webhook | Inbound (Qiscus -> service) | Trigger saat chat diresolve |
| POST /api/v1/admin/service/assign_agent | Outbound | Meng-assign agent terpilih ke room_id |
| GET /api/v2/admin/service/available_agents | Outbound | Ambil status availability + current_customer_count agent secara real-time |
| POST /api/v1/app/webhook/mark_as_resolved | Outbound (setup sekali) | Mendaftarkan URL mark-as-resolved webhook |
| POST /api/v1/qiscus/initiate_chat | Outbound (testing tool) | Simulasi customer baru untuk keperluan testing end-to-end, tanpa perlu chat asli |

Field yang menentukan status “online” masih dalam tahap verifikasi (lihat bagian 9) — indikasi sementara mengarah ke status login agent (bukan toggle available), namun field API pastinya (is_available vs force_offline vs field lain) belum dikonfirmasi.

# 6. Konfigurasi (Environment Variables)

- QISCUS_APP_ID

- QISCUS_SECRET_KEY

- QISCUS_ADMIN_TOKEN (untuk registrasi webhook, terpisah dari secret key)

- DATABASE_URL (Postgres, disediakan Railway)

- MAX_CONCURRENT_DEFAULT

- RECONCILIATION_INTERVAL_MS

# 7. Dokumentasi API

Swagger/OpenAPI tidak digunakan pada scope ini. Service ini tidak mengekspos API untuk dikonsumsi pihak ketiga — satu-satunya “consumer” adalah Qiscus sendiri yang memanggil 2 webhook endpoint, dan sebaliknya service ini memanggil API Qiscus yang sudah terdokumentasi di pihak mereka. Dokumentasi cukup berupa README yang menjelaskan cara menjalankan service, environment variables, dan langkah setup webhook di dashboard.

# 8. Deliverable

- app_id yang digunakan.

- Service live & reachable, webhook sudah terpasang di Settings > Custom Agent Allocation.

- GitHub repository.

# 9. Item yang Masih Perlu Diverifikasi

## 9.1 Definisi status “online” — dalam proses verifikasi

Klarifikasi dari tim Qiscus (internal) menyebutkan dua hal berbeda yang perlu dipisahkan:

- Toggle “On” di halaman Settings > Custom Agent Allocation adalah toggle level aplikasi untuk mengaktifkan fitur webhook custom secara keseluruhan — tidak berkaitan dengan status online per-agent. Tidak relevan untuk logic filtering agent.

- Status online per-agent ditentukan dari status login agent, dapat dilihat di menu Settings > Agents Management > Agent List — ada indikator titik warna di samping nama agent (hijau = online/login, abu-abu = offline) yang tampak berbasis status login, bukan toggle available manual.

- Langkah verifikasi berikutnya: dengan kondisi agent yang statusnya sudah berbeda (ada yang hijau, ada yang abu-abu) saat ini, panggil Available Agents (v2) / Get Agent By IDs untuk agent-agent tersebut dan diff response-nya untuk menemukan field API yang sesuai dengan indikator titik ini (kandidat: is_available, force_offline, atau last_login). Field is_available belum dapat dipastikan mencerminkan status ini — masih dalam konfirmasi.

## 9.2 Item lain

- Method HTTP aktual yang dikirim Qiscus ke webhook (dokumentasi menampilkan label GET di atas contoh payload JSON, kemungkinan artefak UI, perlu diverifikasi dengan stub logger).

- Semantik pasti parameter max_agent pada assign_agent — berdasarkan deskripsi resmi, ini adalah batas jumlah agent per room, bukan kuota customer per agent, sehingga tidak dipakai untuk enforce kuota.